Article 6 : Réception et Clôture du Projet

6.1 PV de Recette Fonctionnelle et Technique

La signature de ce PV par les deux Parties marque la réception initiale du logiciel et déclenche automatiquement la période d’accompagnement et de maintenance d’une durée de douze (12) mois, telle que définie à l’Article 5.

6.2 PV de Fin de projet

A l’issue de la période d’accompagnement, un PV de Fin de Projet sera établi et signé par les deux Parties. Ce PV marque la clôture officielle de projet

Article 7 : Conditions financières

7.1 Le Montant global

Le montant global pour la réalisation du logiciel de gestion des encaissements des cotisations sociales s’élève à soixante-neuf millions six cent vingt mille Francs CFA Hors taxes (69 620 000 FCFA HT), soit quatre-vingt-deux millions huit cent quarante-sept mille huit cents Francs CFA toutes taxes comprises (82 847 000 FCFA TTC).

7.2 Modalité Paiement

Le Client accepte d’effectuer les paiements selon les échéances ci-dessous :

- 30% du montant convenu sur présentation du procès-verbal de la réunion de cadrage tenue par les deux parties.

- 50 % après validation de la recette fonctionnelle et technique.

- 20 % à la mise en disposition finale.